企业级多智能体 RAG 项目

设计与开发指南

Python · LangChain · LangGraph · LangSmith · Skills

规划 · 执行 · 审核 · 总结 ¦ 文档检索 · RAG · 多轮问答 ¦ 数据库 · HTTP API · 搜索 · Python

| 文档版本 | V1.0 |
| --- | --- |
| 文档状态 | 架构基线 / 开发实施版 |
| 适用对象 | 架构师、后端开发、算法工程师、测试工程师、运维与安全人员 |
| 更新日期 | 2026-07-15 |
| 适用范围 | 企业知识库问答、智能分析、业务助手、研究与自动化执行场景 |

文档说明

本文档将前述的 LangChain、LangGraph、LangSmith、多 Agent、RAG、工具调用与 Skills 设计统一为一套可落地的工程方案。内容既可作为项目立项和架构评审材料，也可直接作为研发团队的开发指南。

说明｜版本适配：LangChain 生态更新较快。本文强调稳定的架构边界和工程方法，不强制绑定某个短期 API 细节。实施时应通过 pyproject.toml/uv.lock 锁定依赖，并在升级前查看官方 Changelog、运行离线评估与回归测试。

目录

| 章节 | 章节 |
| --- | --- |
| 1. 项目概述 | 2. 总体架构 |
| 3. 多 Agent 协作设计 | 4. Skills 能力体系 |
| 5. LangGraph 状态与工作流 | 6. 文档检索与 RAG 设计 |
| 7. Tool 体系与外部能力接入 | 8. 多轮会话、记忆与持久化 |
| 9. 推荐项目结构 | 10. 核心代码骨架 |
| 11. 开发环境与启动指南 | 12. 扩展开发指南 |
| 13. API 与数据模型建议 | 14. LangSmith 可观测与评估 |
| 15. 测试策略 | 16. 安全、权限与合规 |
| 17. 部署、运维与成本控制 | 18. 开发规范与常见问题 |
| 19. 实施路线与验收清单 | 20. 官方参考资料 |
| 附录 A. Agent—Skill—Tool 映射 | 附录 B. 发布记录建议 |
| 附录 C. 最小 MVP 范围 |  |

说明｜导航：文档使用 Word 标题样式。可在 Word 的“视图 → 导航窗格”中按章节快速跳转；需要自动页码目录时，可在 Word 中插入目录。

1. 项目概述

1.1 建设目标

建设一个以 LangGraph 为流程编排核心、以 LangChain 为模型与工具抽象层、以 LangSmith 为可观测与评估平台、以 Skills 为领域能力封装层的企业级智能体系统。系统支持文档检索、RAG、多轮问答、复杂任务规划、工具执行、结果审核、人工审批和最终总结。

面向内部知识库、制度、合同、技术文档、产品资料等内容提供可引用的问答。

将复合任务拆解为可执行步骤，由多个专用 Agent 协作完成。

安全调用数据库、HTTP API、公开搜索和隔离的 Python 运行环境。

通过 Checkpointer 保持会话状态，通过 Store 保存跨会话长期记忆。

通过 LangSmith 实现 Trace、质量评估、Prompt/模型对比、线上监控和反馈闭环。

通过文件化 Skills 按需加载领域流程、参考资料、脚本和模板，避免系统 Prompt 膨胀。

1.2 非目标与边界

不将一个“大 Agent”绑定全部工具后完全自由运行。生产系统采用受控路由、结构化计划、有限重试和审核门禁。

不允许 LLM 直接持有数据库管理员权限、任意 HTTP 访问权限或宿主机 Python 执行权限。

不将向量检索结果直接视为事实；答案必须经过来源、权限、时效和引用校验。

不以自然语言字符串作为核心系统接口；Agent、Skill、Tool 和 Graph 节点之间优先使用 Pydantic/TypedDict 结构化数据。

1.3 核心设计结论

职责划分

LangGraph = 流程、状态、路由、持久化、恢复、人工审批 LangChain = 模型、消息、Prompt、Retriever、Tool、Middleware、结构化输出 Skills = 可复用的领域流程、最佳实践、脚本、参考资料和模板 Agents = 角色化决策单元 Tools = 受约束的真实操作能力 Subgraphs = 复杂 Skill 或专用 Agent 的独立流程 LangSmith = Trace、调试、离线/在线评估、监控和反馈闭环

2. 总体架构

2.1 分层架构

总体逻辑架构

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 客户端层：Web / 移动端 / 企业微信 / 钉钉 / API 调用方 │ └──────────────────────────────┬───────────────────────────────┘ │ HTTP / SSE / WebSocket ┌──────────────────────────────▼───────────────────────────────┐ │ 接入层：FastAPI、认证、租户、限流、会话、文件上传、流式输出 │ └──────────────────────────────┬───────────────────────────────┘ │ ┌──────────────────────────────▼───────────────────────────────┐ │ 编排层：LangGraph Supervisor / Planner / Executor / Reviewer │ │ Skill Selector / Skill Loader / Human Approval │ └───────────────┬───────────────────────────────┬───────────────┘ │ │ ┌───────────────▼──────────────┐ ┌────────────▼──────────────┐ │ 能力层：RAG/DB/HTTP/Search/ │ │ Skills：指令/工具/脚本/ │ │ Python/Summary 专用 Agents │ │ Graph Skill │ └───────────────┬──────────────┘ └────────────┬──────────────┘ └──────────────────┬────────────┘ │ ┌──────────────────────────────────▼───────────────────────────┐ │ 工具与数据层：PostgreSQL/pgvector、Redis、对象存储、API、搜索 │ │ Python Sandbox、文档解析与异步 Worker │ └──────────────────────────────────┬───────────────────────────┘ │ ┌──────────────────────────────────▼───────────────────────────┐ │ 可观测层：LangSmith Trace、Evaluation、Dashboards、Alerts │ └──────────────────────────────────────────────────────────────┘

2.2 推荐技术栈

| 领域 | 推荐组件 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| API 服务 | FastAPI + Uvicorn/Gunicorn | HTTP、SSE/WebSocket、认证、请求校验和会话接口 |
| Agent 编排 | LangGraph | 状态机、条件路由、子图、持久化、流式事件、Interrupt |
| 模型与工具抽象 | LangChain | Chat Model、Tool、Retriever、Middleware、结构化输出 |
| 能力封装 | SKILL.md + Skill Registry | 按需加载流程、参考资料、脚本、模板和权限声明 |
| 可观测与评估 | LangSmith | Trace、数据集、离线/在线评估、监控和反馈 |
| 主数据库 | PostgreSQL | 业务数据、会话元数据、权限、文档元数据、审计记录 |
| 向量检索 | pgvector（初期） | Embedding 存储与语义检索；中大型场景可替换专用向量库 |
| 全文检索 | PostgreSQL FTS 或 OpenSearch | 关键词、编号、条款、精确字段和 BM25 检索 |
| 缓存与队列 | Redis | 缓存、限流、分布式锁、任务状态；队列可使用 Celery/RQ/Arq |
| 文件存储 | S3/MinIO | 原始文档、解析产物、导出文件和中间工件 |
| Python 执行 | 独立容器/沙箱服务 | 限制 CPU、内存、网络、文件和执行时间 |
| 依赖管理 | uv + pyproject.toml | 可复现安装、锁版本和开发工具统一管理 |

2.3 核心原则

单一职责：Agent 负责角色决策，Skill 负责领域流程，Tool 负责真实动作，Middleware 负责横切控制。

最小权限：最终可用能力是用户权限、Agent 权限、Skill 声明、环境策略和风险策略的交集。

显式状态：任务计划、检索文档、工具结果、审核结论和最终答案分别存储，不全部塞进 messages。

有限自治：最大步骤、重试、循环、Token、工具调用和总运行时间必须有上限。

可恢复：可能暂停、失败或等待人工输入的流程必须使用持久化 Checkpointer 和稳定 thread_id。

可评估：每个 Agent、Skill、Retriever、Tool 和 Prompt 均应具备可独立回归的评估数据集。

可替换：模型、向量库、Reranker、搜索供应商和数据库连接通过接口或工厂隔离。

3. 多 Agent 协作设计

3.1 Agent 清单与职责

| Agent | 主要职责 | 禁止事项 | 典型输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| Supervisor | 意图识别、风险判断、路由、决定是否规划与审核 | 不直接执行复杂业务和高风险写操作 | RouteDecision |
| Planner | 将复杂目标拆解为有依赖关系的步骤 | 不直接操作数据库或外部系统 | ExecutionPlan |
| Executor | 调度步骤、选择专用 Agent/Skill、保存工件和状态 | 不绕过权限和审核 | StepExecutionResult |
| RAG Agent | 查询改写、混合检索、重排、上下文构建、引用回答 | 不伪造引用或跨权限检索 | RagAnswer |
| Database Agent | 理解业务指标、生成受控只读查询、解释结果 | 不直接获得管理员连接或执行任意 SQL | DatabaseAnalysisResult |
| HTTP Agent | 调用明确注册的业务 API、规范化响应 | 不提供任意 URL 请求能力 | ApiExecutionResult |
| Search Agent | 公开搜索、来源筛选、交叉验证和引用 | 不把单一搜索摘要直接视为事实 | ResearchResult |
| Python Agent | 数据处理、统计分析、图表和文件转换 | 不在 API 主进程执行任意代码 | PythonArtifactResult |
| Reviewer | 完整性、事实性、引用、工具结果和安全审核 | 不在无证据情况下直接“润色通过” | ReviewResult |
| Summarizer | 合并已审核材料、区分事实/推断/建议、形成最终回答 | 不引入未审核的新事实 | FinalResponse |

3.2 路由策略

典型路由矩阵

简单闲聊 / 明确常识 → direct_answer 内部文档、制度、合同、上传文件 → rag_agent 结构化业务数据、指标、报表 → database_agent 外部业务系统查询 → http_agent 最新公开信息、竞品、新闻、研究 → search_agent 数据计算、文件分析、图表 → python_agent 多个数据源或有依赖关系的复合任务 → planner → executor 数据库写入、外部系统变更、发送行为 → human_approval

3.3 计划、执行、审核循环

复杂任务进入 Planner 后生成结构化计划。Executor 只执行当前可运行步骤，完成后更新状态；所有步骤完成后进入 Reviewer。Reviewer 可以通过、指定返工目标或要求人工审批，但不得形成无限循环。

| 控制项 | 建议默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 最大规划步骤 | 8 | 超过时要求 Planner 合并步骤或分阶段执行 |
| 单步骤最大重试 | 2 | 仅对可重试异常执行；参数错误应先修正计划 |
| 审核返工次数 | 2 | 超过后返回部分结果和明确失败原因 |
| 单工具超时 | 15～60 秒 | 按数据库、HTTP、搜索、Python 分级配置 |
| Graph 总超时 | 业务配置 | 避免用户请求无限占用资源 |
| 并发步骤数 | 2～5 | 需考虑模型限流、数据库压力和外部 API 配额 |

3.4 Supervisor 输出模型

结构化路由模型

from typing import Literal from pydantic import BaseModel, Field class RouteDecision(BaseModel): task_type: Literal[ "direct_answer", "rag", "database", "http_api", "web_search", "python_analysis", "multi_step" ] target_agent: str candidate_skills: list[str] = Field(default_factory=list) needs_planning: bool = False needs_review: bool = True risk_level: Literal["low", "medium", "high"] = "low" reason: str

4. Skills 能力体系

4.1 Agent、Skill、Tool、Subgraph 的边界

| 概念 | 回答的问题 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| Agent | 由谁负责判断和决策？ | RAG Agent、Database Agent、Reviewer |
| Skill | 完成该类任务应遵循什么标准流程？ | document-question-answering、database-analysis |
| Tool | 系统具体能够执行什么动作？ | knowledge_search、execute_readonly_sql、get_order |
| Subgraph | 复杂能力如何形成可恢复、可测试的流程？ | web-research graph、document-comparison graph |
| Prompt | 当前一次模型调用的指令和上下文是什么？ | 规划 Prompt、审核 Rubric、回答模板 |
| Middleware | 执行过程需要统一施加哪些控制？ | 限流、重试、PII、HITL、日志、Tool 过滤 |

4.2 Skill 包结构

标准 Skill 目录

skills/ └── document-question-answering/ ├── SKILL.md # YAML frontmatter + 执行说明 ├── references/ # 业务规则、数据字典、引用规范 │ ├── retrieval-policy.md │ └── citation-policy.md ├── scripts/ # 确定性脚本和校验器 │ └── validate_citations.py ├── assets/ # 模板、示例、静态配置 │ └── answer-template.md └── tests/ # Skill 独立验收样例 └── cases.yaml

4.3 SKILL.md 示例

SKILL.md

--- name: document-question-answering description: > 对知识库文档进行检索和问答。用户询问内部制度、合同、 产品手册、技术文档或上传文件内容时使用。 version: "1.0.0" status: active metadata: category: rag owner: knowledge-team risk-level: low timeout-seconds: 60 agents: - rag-agent allowed-tools: - rewrite_query - knowledge_search - rerank_documents - build_citations required-permissions: - knowledge_base.read --- # 执行流程 1. 将多轮问题改写为独立问题，但保留用户的限定条件。 2. 在用户有权访问的知识库和文档范围内检索。 3. 执行向量检索与关键词检索，合并后重排。 4. 仅使用能够支持结论的文档片段回答。 5. 每个关键结论必须包含可追溯引用。 6. 证据不足时明确说明，不得补写不存在的条款。

4.4 Skill 类型

| 类型 | 适用场景 | 执行方式 |
| --- | --- | --- |
| Instruction Skill | 摘要、审核、问题改写、写作规范 | 加载指令和参考资料，由 Agent 执行 |
| Tool-backed Skill | 数据库分析、API 查询、RAG 组合流程 | 按 Skill 约束组合多个 Tool |
| Script Skill | SQL 校验、引用校验、格式转换、固定算法 | 运行经过审核的确定性脚本 |
| Graph Skill | 研究、文档对比、复杂分析、人工审批流程 | 编译为独立 LangGraph Subgraph |

4.5 Skill 发现与选择

建议采用两阶段选择：第一阶段根据 Agent、权限、标签、风险和环境进行规则召回；第二阶段让模型在少量候选 Skill 中进行结构化语义选择。启动时只加载 Skill 名称和描述，命中后再读取完整说明及必要的 references/scripts/assets。

权限交集

最终可用工具 = Skill 声明工具 ∩ Agent 允许工具 ∩ 用户/租户权限工具 ∩ 当前环境可用工具 ∩ 风险与审批策略允许工具

说明｜避免 Skill 混淆：不要创建大量名称和描述高度重叠的 Skill，例如 document-search、knowledge-search、rag-search、document-qa。优先合并为边界明确的能力，并在 description 中写清“何时使用、何时不要使用、与相似 Skill 的区别”。

4.6 首批建议 Skills

| Skill | 归属 Agent | 核心能力 |
| --- | --- | --- |
| document-question-answering | RAG Agent | 检索、重排、引用回答 |
| document-comparison | RAG Agent | 跨文档/跨版本条款和差异比较 |
| knowledge-base-summary | RAG Agent | 按范围归纳知识库内容 |
| database-analysis | Database Agent | Schema 理解、只读查询和指标解释 |
| external-api-query | HTTP Agent | 按 API Contract 调用业务系统 |
| web-research | Search Agent | 搜索、抓取、来源筛选和交叉验证 |
| python-data-analysis | Python Agent | 统计、文件处理和图表工件 |
| task-planning | Planner | 任务拆解、依赖和计划修复 |
| result-review | Reviewer | 事实、引用、完整性和安全审核 |
| final-summary | Summarizer | 多来源材料汇总和最终表达 |

5. LangGraph 状态与工作流

5.1 State 设计原则

State 是节点之间的业务协议，不是任意对象存储箱。字段必须有清晰所有者和更新规则。

messages 只保存对话消息；计划、检索结果、工件、审核和最终答案使用独立字段。

大型二进制文件、完整文档和完整 SKILL.md 不写入 Checkpoint，只保存对象存储地址、ID、版本和 Hash。

每个节点只返回其负责修改的字段，避免复制和覆盖整个 State。

并行节点写入同一字段时必须定义 reducer，或改为按 step_id/agent_id 分区存储。

5.2 核心 State 示例

state.py

from typing import Annotated, Any, Literal from typing_extensions import TypedDict from langchain_core.messages import AnyMessage from langgraph.graph.message import add_messages class PlanStep(TypedDict): id: str agent: str skill: str ¦ None action: str depends_on: list[str] status: Literal["pending", "running", "completed", "failed"] retries: int result_key: str ¦ None class AgentState(TypedDict, total=False): messages: Annotated[list[AnyMessage], add_messages] user_id: str tenant_id: str thread_id: str conversation_id: str original_query: str standalone_query: str route: dict[str, Any] plan: list[PlanStep] current_step_id: str ¦ None artifacts: dict[str, Any] tool_results: list[dict[str, Any]] available_skills: list[dict[str, Any]] selected_skills: list[dict[str, Any]] active_skill: dict[str, Any] ¦ None skill_results: dict[str, Any] knowledge_base_ids: list[str] retrieved_documents: list[dict[str, Any]] citations: list[dict[str, Any]] draft_answer: str review: dict[str, Any] retry_count: int max_retries: int requires_human_approval: bool error: dict[str, Any] ¦ None final_answer: str

5.3 主 Graph 流程

主流程

START ↓ load_context ↓ supervisor ↓ resolve_agent ↓ discover_skills → select_skills → load_and_validate_skill ↓ needs_plan? ├─ 否 → execute_skill └─ 是 → planner → executor ─┐ │ 未完成步骤 └─────────────┘ ↓ reviewer ├─ passed → summarizer → finalize → END ├─ retryable → 指定目标节点（最多有限次数） ├─ approval → human_approval → 恢复执行 └─ failed → error_handler → 部分结果/明确错误 → END

5.4 Subgraph 使用规则

复杂 Skill 或独立团队维护的能力可实现为 Subgraph。父图与子图共享状态字段时，可直接将编译后的子图作为节点；状态 Schema 不同或需要隔离消息历史时，使用包装节点完成输入输出转换。

RAG Subgraph：query_rewrite → retrieve → rerank → context_build → answer → citation_check。

Web Research Subgraph：query_plan → parallel_search → fetch → source_filter → synthesize。

Python Analysis Subgraph：inspect_input → plan_code → approval(optional) → sandbox_execute → validate_artifact。

每个 Subgraph 定义稳定的输入输出 Schema，不允许父图依赖其内部节点实现。

5.5 Interrupt 与人工审批

| 需要审批的操作 | 审批展示内容 | 恢复后动作 |
| --- | --- | --- |
| 数据库写入 | SQL、影响表、预计影响行数、回滚信息 | 使用幂等事务执行并记录审计 |
| 外部 API 变更 | 接口、参数、目标对象、风险和幂等键 | 调用指定 API 并回写结果 |
| 发送邮件/消息 | 收件人、正文、附件、业务原因 | 发送后记录外部消息 ID |
| Python 高风险执行 | 代码摘要、输入文件、网络/文件权限 | 在沙箱中恢复执行 |
| 敏感数据导出 | 字段、范围、数量、脱敏策略 | 生成受控下载工件 |

重要｜Interrupt 规则：Interrupt 之前可能重复执行的副作用必须幂等；恢复时复用相同 thread_id。中断载荷应为可 JSON 序列化的简单结构，不要传递数据库连接、文件句柄或复杂运行时对象。

6. 文档检索与 RAG 设计

6.1 文档入库流程

入库 Pipeline

上传 / 同步文档 ↓ 文件类型、大小、病毒和权限检查 ↓ 解析 PDF / DOCX / HTML / Markdown / Excel / PPTX ↓ 文本清洗、版面结构识别、表格与图片处理 ↓ 按标题、段落、列表、表格进行语义切分 ↓ 补充 metadata、ACL、版本、Hash ↓ 去重与增量判断 ↓ Embedding + 全文索引 ↓ 写入 Vector Store、Document Store 和关系表 ↓ 抽样验证、质量报告、发布知识库版本

6.2 Chunk 元数据

推荐 metadata

{ "chunk_id": "uuid", "document_id": "uuid", "knowledge_base_id": "uuid", "tenant_id": "tenant-a", "content": "...", "page_number": 12, "section_path": ["第三章", "3.2 权限管理"], "source_name": "系统设计说明书.pdf", "source_uri": "s3://bucket/...", "content_hash": "sha256:...", "document_version": 3, "language": "zh-CN", "content_type": "paragraph", "access_scope": ["department:technology"], "valid_from": null, "valid_to": null }

6.3 检索流程

Hybrid RAG

多轮问题改写为独立查询 ↓ 识别实体、编号、时间范围、文档范围和权限过滤 ↓ Vector Search Top K + BM25/全文检索 Top K ↓ ↓ 合并、去重、RRF 融合 ↓ Reranker Top N ↓ 上下文压缩与引用片段构建 ↓ Grounded Answer 生成 ↓ 引用一致性和证据充分性审核

6.4 RAG 策略建议

| 问题类型 | 优先策略 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 自然语言概念问题 | 向量检索 + Rerank | 语义相似性更重要 |
| 合同编号、错误码、产品型号 | 关键词/全文检索优先 | 精确字符匹配更可靠 |
| 制度条款和原文定位 | 全文检索 + 页码/章节过滤 | 需要精确引用原文 |
| 跨文档比较 | 按文档分组检索 + 对齐字段 | 避免一个文档占据全部 Top K |
| 时间敏感内容 | 版本和有效期过滤 | 避免引用已失效制度 |
| 多租户/部门知识 | ACL 前置过滤 | 权限必须在检索阶段生效 |

6.5 答案与引用规范

每条引用至少包含 document_id、chunk_id、文件名、页码/章节和引用文本 Hash。

关键结论应能映射到一条或多条引用；引用只“相关”但不能支持结论时不得使用。

证据不足、文档互相冲突、版本不明时，应明确说明不确定性并列出冲突来源。

回答中区分“文档明确记载”“根据数据推断”“系统建议”三类表达。

不要让模型自行拼接不可验证的页码或来源链接；引用由代码根据检索 metadata 构建。

7. Tool 体系与外部能力接入

7.1 Tool 设计规范

每个 Tool 是输入输出明确、权限可校验、可追踪、可超时和可重试的服务函数。Tool 名称应稳定且简洁，输入使用 Pydantic Schema，返回统一 ToolResult，异常不得直接泄露连接串、密钥或内部堆栈。

统一 Tool 返回模型

from typing import Any, Literal from pydantic import BaseModel, Field class ToolError(BaseModel): code: str message: str retryable: bool = False details: dict[str, Any] = Field(default_factory=dict) class ToolResult(BaseModel): status: Literal["success", "partial", "failed"] data: Any = None error: ToolError ¦ None = None artifacts: list[dict[str, Any]] = Field(default_factory=list) metadata: dict[str, Any] = Field(default_factory=dict)

7.2 Tool Registry

registry.py

from dataclasses import dataclass from collections.abc import Callable @dataclass(frozen=True) class ToolDefinition: name: str handler: Callable risk_level: str requires_approval: bool timeout_seconds: int allowed_agents: tuple[str, ...] required_permissions: tuple[str, ...] class ToolRegistry: def __init__(self) -> None: self._tools: dict[str, ToolDefinition] = {} def register(self, definition: ToolDefinition) -> None: if definition.name in self._tools: raise ValueError(f"Duplicate tool: {definition.name}") self._tools[definition.name] = definition def resolve(self, *, agent: str, permissions: set[str]): return [ t for t in self._tools.values() if agent in t.allowed_agents and set(t.required_permissions).issubset(permissions) ]

7.3 数据库 Tool

| 控制项 | 要求 |
| --- | --- |
| 连接账户 | 默认使用只读账户；写操作使用独立账户和审批流程 |
| SQL 校验 | 解析 AST，禁止多语句、DDL、DML、危险函数和未授权 Schema |
| 表字段白名单 | Agent 仅看到其业务域所需的 Schema 摘要 |
| 行数与超时 | 自动追加/校验 LIMIT，设置 statement_timeout |
| 敏感字段 | 在数据库或 Tool 层脱敏，禁止将明文交给模型 |
| 审计 | 记录用户、Agent、Skill、SQL Hash、参数、耗时和影响范围 |
| 结果大小 | 大结果写入对象存储，只把摘要和工件地址返回 State |

7.4 HTTP API Tool

不要向模型暴露通用 requests(url, method, body) 工具；每个业务动作封装成明确函数。

域名、路径、方法、请求参数和响应 Schema 通过服务端配置或 OpenAPI Contract 固定。

认证 Token 由服务端注入，不进入 Prompt、State、Trace 或 Tool 参数。

写操作必须支持幂等键，并在重试前确认上次调用是否已成功。

限制响应体大小，必要时只保留白名单字段或将原始响应写入受控工件。

区分 4xx 参数/权限错误与 5xx/网络可重试错误，禁止盲目重试所有异常。

7.5 搜索与网页读取 Tool

搜索结果只作为候选来源，需进行页面读取、发布日期判断、来源评级和多来源验证。

对公开网页设置域名策略、抓取超时、robots/条款合规、最大页面大小和内容类型限制。

将网页正文、标题、URL、发布日期、抓取时间和内容 Hash 一并保存，便于复现。

搜索类回答必须区分事件发生日期与页面发布日期。

7.6 Python 沙箱

| 资源/权限 | 建议 |
| --- | --- |
| CPU | 单任务配额与硬超时 |
| 内存 | 容器级限制，避免读取超大文件导致 OOM |
| 文件系统 | 只读基础镜像 + 任务独立临时目录 + 输出目录白名单 |
| 网络 | 默认关闭；确需访问时只允许明确域名 |
| 模块 | 使用依赖白名单或预构建分析镜像 |
| 进程 | 禁止 fork bomb、后台守护进程和无限子进程 |
| 结果 | stdout/stderr 限长，文件工件扫描后上传对象存储 |

8. 多轮会话、记忆与持久化

8.1 Checkpointer 与 Store

| 机制 | 范围 | 适用内容 |
| --- | --- | --- |
| Checkpointer | 单个 thread | Graph 状态、消息、计划、Interrupt、故障恢复、时间旅行 |
| Store | 跨 thread | 用户偏好、长期事实、已确认配置、共享知识和用户画像 |
| 业务数据库 | 业务实体 | 会话索引、文档、权限、反馈、任务和审计记录 |
| 对象存储 | 大文件/工件 | 原始文档、解析结果、导出文件、图表和大型 Tool 输出 |

8.2 长对话压缩

对话压缩规则

当消息或 Token 达到阈值： 1. 提取 confirmed_facts、decisions、user_goal、unresolved_questions。 2. 保留最近 N 轮原始消息。 3. 将旧 Tool 原始输出替换为结构化摘要和 artifact_id。 4. 摘要写入 State；稳定偏好和事实经校验后写入 Store。 5. 不删除仍被当前计划引用的证据、审批信息和错误上下文。

8.3 thread_id 规范

使用 UUID 或长度受控的稳定 ID；不要把长业务描述直接拼入 thread_id。

同一会话恢复、中断继续和流式重连必须复用 thread_id。

新建分支任务时创建新 thread_id，并在业务表记录 parent_thread_id。

生产环境使用持久化 Checkpointer；内存 Checkpointer 仅用于单元测试和本地实验。

设置 Checkpoint 保留策略，避免长会话无限增长。

9. 推荐项目结构

以下目录按“接口层、编排层、Agent、Skills、RAG、Tools、领域、基础设施、服务与测试”拆分。实际项目可根据团队规模合并，但不建议将 Graph 节点、工具实现和 API 路由全部放在同一模块。

完整目录结构（1/4）

enterprise-agent/ ├── README.md ├── pyproject.toml ├── uv.lock ├── langgraph.json ├── docker-compose.yml ├── Dockerfile ├── Makefile ├── .env.example ├── alembic.ini ├── src/ │ └── enterprise_agent/ │ ├── __init__.py │ ├── main.py │ ├── api/ │ │ ├── dependencies.py │ │ ├── middleware.py │ │ ├── exception_handlers.py │ │ ├── schemas/ │ │ │ ├── chat.py │ │ │ ├── document.py │ │ │ ├── knowledge_base.py │ │ │ └── approval.py │ │ └── routes/ │ │ ├── chat.py │ │ ├── documents.py │ │ ├── knowledge_bases.py │ │ ├── conversations.py │ │ ├── approvals.py │ │ └── health.py │ ├── graph/ │ │ ├── builder.py │ │ ├── state.py │ │ ├── context.py │ │ ├── routing.py │ │ ├── events.py │ │ └── nodes/ │ │ ├── load_context.py │ │ ├── supervisor.py │ │ ├── skill_discovery.py │ │ ├── skill_selector.py │ │ ├── skill_loader.py │ │ ├── planner.py │ │ ├── executor.py │ │ ├── reviewer.py │ │ ├── human_approval.py │ │ ├── summarizer.py │ │ ├── error_handler.py │ │ └── finalize.py │ ├── agents/ │ │ ├── base.py │ │ ├── registry.py │ │ ├── supervisor_agent.py │ │ ├── planner_agent.py │ │ ├── rag_agent.py │ │ ├── database_agent.py │ │ ├── http_agent.py │ │ ├── search_agent.py │ │ ├── python_agent.py │ │ ├── reviewer_agent.py │ │ └── summarizer_agent.py │ ├── skills/ │ │ ├── core/ │ │ │ ├── models.py │ │ │ ├── protocols.py │ │ │ ├── enums.py │ │ │ └── exceptions.py │ │ ├── registry/ │ │ │ ├── registry.py │ │ │ ├── discovery.py

完整目录结构（2/4）

│ │ │ ├── loader.py │ │ │ ├── resolver.py │ │ │ └── cache.py │ │ ├── selection/ │ │ │ ├── selector.py │ │ │ ├── rule_selector.py │ │ │ ├── semantic_selector.py │ │ │ ├── ranking.py │ │ │ └── conflict_resolver.py │ │ ├── execution/ │ │ │ ├── executor.py │ │ │ ├── context_builder.py │ │ │ ├── prompt_executor.py │ │ │ ├── script_executor.py │ │ │ ├── graph_executor.py │ │ │ └── result_adapter.py │ │ ├── validation/ │ │ │ ├── manifest_validator.py │ │ │ ├── dependency_validator.py │ │ │ ├── tool_validator.py │ │ │ ├── security_validator.py │ │ │ └── output_validator.py │ │ ├── policies/ │ │ │ ├── access_policy.py │ │ │ ├── execution_policy.py │ │ │ ├── approval_policy.py │ │ │ ├── resource_policy.py │ │ │ └── version_policy.py │ │ └── lifecycle/ │ │ ├── publisher.py │ │ ├── versioning.py │ │ ├── installer.py │ │ └── deprecation.py │ ├── skill_packages/ │ │ ├── document-question-answering/ │ │ │ ├── SKILL.md │ │ │ ├── references/ │ │ │ ├── scripts/ │ │ │ ├── assets/ │ │ │ └── tests/ │ │ ├── document-comparison/ │ │ ├── database-analysis/ │ │ ├── external-api-query/ │ │ ├── web-research/ │ │ ├── python-data-analysis/ │ │ ├── task-planning/ │ │ ├── result-review/ │ │ └── final-summary/ │ ├── rag/ │ │ ├── ingestion/ │ │ │ ├── pipeline.py │ │ │ ├── loaders.py │ │ │ ├── parser.py │ │ │ ├── cleaner.py │ │ │ ├── splitter.py │ │ │ ├── metadata.py │ │ │ └── deduplicator.py │ │ ├── indexing/ │ │ │ ├── indexer.py │ │ │ ├── embeddings.py │ │ │ └── vector_store.py │ │ ├── retrieval/ │ │ │ ├── retriever.py │ │ │ ├── query_rewriter.py │ │ │ ├── hybrid_search.py │ │ │ ├── reranker.py │ │ │ ├── filters.py │ │ │ └── compressor.py │ │ ├── generation/ │ │ │ ├── context_builder.py

完整目录结构（3/4）

│ │ │ ├── answer_generator.py │ │ │ └── citation_builder.py │ │ └── evaluation/ │ │ ├── retrieval_quality.py │ │ ├── groundedness.py │ │ └── citation_correctness.py │ ├── tools/ │ │ ├── registry.py │ │ ├── policies.py │ │ ├── result.py │ │ ├── database/ │ │ │ ├── read_sql.py │ │ │ ├── schema_inspector.py │ │ │ └── query_validator.py │ │ ├── http/ │ │ │ ├── client.py │ │ │ ├── allowlist.py │ │ │ └── api_tools.py │ │ ├── search/ │ │ │ ├── web_search.py │ │ │ ├── page_reader.py │ │ │ └── source_ranker.py │ │ ├── python/ │ │ │ ├── client.py │ │ │ ├── sandbox.py │ │ │ └── serializers.py │ │ └── documents/ │ │ └── knowledge_search.py │ ├── memory/ │ │ ├── conversation.py │ │ ├── short_term.py │ │ ├── long_term.py │ │ ├── summarization.py │ │ └── profile_store.py │ ├── llm/ │ │ ├── factory.py │ │ ├── models.py │ │ ├── fallback.py │ │ ├── structured.py │ │ ├── token_counter.py │ │ └── rate_limiter.py │ ├── prompts/ │ │ ├── supervisor.py │ │ ├── planner.py │ │ ├── rag.py │ │ ├── database.py │ │ ├── reviewer.py │ │ └── summarizer.py │ ├── domain/ │ │ ├── entities/ │ │ ├── enums.py │ │ └── exceptions.py │ ├── repositories/ │ │ ├── conversation_repository.py │ │ ├── document_repository.py │ │ ├── knowledge_base_repository.py │ │ ├── execution_repository.py │ │ └── feedback_repository.py │ ├── services/ │ │ ├── chat_service.py │ │ ├── ingestion_service.py │ │ ├── knowledge_base_service.py │ │ ├── approval_service.py │ │ └── evaluation_service.py │ ├── workers/ │ │ ├── document_tasks.py │ │ ├── embedding_tasks.py │ │ └── evaluation_tasks.py │ ├── infrastructure/ │ │ ├── database/

完整目录结构（4/4）

│ │ │ ├── session.py │ │ │ ├── models.py │ │ │ └── migrations/ │ │ ├── vectorstore/pgvector_store.py │ │ ├── cache/redis.py │ │ ├── checkpoint/postgres.py │ │ ├── object_storage/s3.py │ │ ├── queue/task_queue.py │ │ ├── skills/filesystem_store.py │ │ └── observability/ │ │ ├── langsmith.py │ │ ├── logging.py │ │ └── metrics.py │ ├── config/ │ │ ├── settings.py │ │ ├── logging.py │ │ └── constants.py │ └── utils/ │ ├── ids.py │ ├── retry.py │ ├── serialization.py │ └── timing.py ├── tests/ │ ├── unit/ │ │ ├── graph/ │ │ ├── agents/ │ │ ├── skills/ │ │ ├── rag/ │ │ └── tools/ │ ├── integration/ │ │ ├── test_graph_execution.py │ │ ├── test_rag_pipeline.py │ │ ├── test_skill_tool_binding.py │ │ ├── test_skill_permissions.py │ │ └── test_database_tools.py │ ├── e2e/ │ │ └── test_chat_api.py │ ├── evaluations/ │ │ ├── datasets/ │ │ ├── test_retrieval_quality.py │ │ ├── test_groundedness.py │ │ ├── test_agent_trajectory.py │ │ ├── test_skill_selection.py │ │ └── test_version_regression.py │ └── fixtures/ ├── scripts/ │ ├── init_database.py │ ├── ingest_documents.py │ ├── rebuild_index.py │ ├── validate_skills.py │ ├── run_evaluation.py │ └── export_langsmith_dataset.py ├── alembic/ │ ├── env.py │ └── versions/ └── docs/ ├── architecture.md ├── graph-flow.md ├── rag-design.md ├── skills-guide.md ├── tool-security.md ├── evaluation.md └── deployment.md

9.1 目录边界说明

| 目录 | 只负责 | 不应负责 |
| --- | --- | --- |
| api/ | 协议、认证、校验、序列化、流式响应 | 业务流程、SQL、Prompt 和向量检索细节 |
| graph/ | State、节点、边、路由、Graph 编译 | 具体数据库驱动和外部 API 认证 |
| agents/ | 角色定义、模型调用和结构化决策 | 直接维护数据库连接或对象存储 |
| skills/ | Skill 注册、选择、加载、执行策略 | 把所有业务逻辑写成一个 loader |
| skill_packages/ | 可版本化的 SKILL.md 和资源 | 运行时密钥和环境专属连接信息 |
| rag/ | 入库、索引、检索、重排、引用 | HTTP 路由和 UI 格式 |
| tools/ | 真实动作的受控适配器 | 决定宏观任务流程 |
| services/ | 面向用例的应用服务 | 底层 SDK 初始化细节 |
| infrastructure/ | 数据库、缓存、存储、队列、观测实现 | 领域判断和 Prompt |

10. 核心代码骨架

10.1 Graph Builder

graph/builder.py

from langgraph.graph import StateGraph, START, END from enterprise_agent.graph.state import AgentState def build_graph(*, checkpointer, store): builder = StateGraph(AgentState) builder.add_node("load_context", load_context) builder.add_node("supervisor", supervisor) builder.add_node("skill_selector", skill_selector) builder.add_node("planner", planner) builder.add_node("executor", executor) builder.add_node("reviewer", reviewer) builder.add_node("human_approval", human_approval) builder.add_node("summarizer", summarizer) builder.add_node("error_handler", error_handler) builder.add_edge(START, "load_context") builder.add_edge("load_context", "supervisor") builder.add_edge("supervisor", "skill_selector") builder.add_conditional_edges("skill_selector", route_after_skill_selection) builder.add_conditional_edges("planner", route_after_planning) builder.add_conditional_edges("executor", route_after_execution) builder.add_conditional_edges("reviewer", route_after_review) builder.add_edge("summarizer", END) builder.add_edge("error_handler", END) return builder.compile(checkpointer=checkpointer, store=store) graph = build_graph(checkpointer=get_checkpointer(), store=get_store())

10.2 Node 约定

节点接口规范

from collections.abc import Awaitable, Callable from enterprise_agent.graph.state import AgentState Node = Callable[[AgentState], Awaitable[dict]] # 约定： # 1. 节点接收完整 State，但只返回自身负责的字段更新。 # 2. 所有外部调用设置 timeout，并把错误映射为统一 ErrorInfo。 # 3. 节点不得将密钥、数据库连接或大型原始数据写入 State。 # 4. LLM 输出必须经过 Pydantic 校验；失败时执行有限修复或明确失败。 # 5. 对可能重复执行的副作用使用幂等键。

10.3 Planner 模型

planner/models.py

from pydantic import BaseModel, Field class PlanStepModel(BaseModel): id: str title: str agent: str skill: str ¦ None = None action: str depends_on: list[str] = Field(default_factory=list) expected_output: str risk_level: str = "low" class ExecutionPlan(BaseModel): goal: str assumptions: list[str] = Field(default_factory=list) steps: list[PlanStepModel] success_criteria: list[str] requires_human_approval: bool = False

10.4 Reviewer 模型

reviewer/models.py

from typing import Literal from pydantic import BaseModel, Field class ReviewIssue(BaseModel): category: Literal[ "missing_step", "unsupported_claim", "bad_citation", "tool_error", "security", "format", "other" ] severity: Literal["low", "medium", "high"] message: str retry_target: str ¦ None = None class ReviewResult(BaseModel): decision: Literal["pass", "retry", "approval", "fail"] score: float issues: list[ReviewIssue] = Field(default_factory=list) revised_instruction: str ¦ None = None

10.5 langgraph.json

langgraph.json

{ "dependencies": ["."], "graphs": { "enterprise_agent": "./src/enterprise_agent/graph/builder.py:graph" }, "env": ".env" }

11. 开发环境与启动指南

11.1 前置要求

| 组件 | 用途 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| Python | 项目运行时 | 选择团队统一支持版本，并在 CI 和生产保持一致 |
| uv | 依赖与虚拟环境 | 提交 uv.lock，禁止生产环境浮动安装 |
| Docker | PostgreSQL、Redis、MinIO、沙箱和本地集成环境 | 开发机和 CI 使用相同基础服务版本 |
| PostgreSQL | 业务、Checkpoint、向量和审计 | 启用 pgvector；生产配置备份、连接池和权限隔离 |
| LangSmith | Trace 和评估 | 配置独立 dev/staging/prod Project |

11.2 初始化步骤

本地初始化命令

# 1. 创建项目 mkdir enterprise-agent && cd enterprise-agent uv init --package # 2. 添加核心依赖（名称和版本以实施时官方文档为准） uv add langchain langgraph langsmith fastapi uvicorn pydantic-settings uv add sqlalchemy asyncpg psycopg[binary] pgvector alembic redis httpx uv add --dev pytest pytest-asyncio ruff mypy # 3. 启动本地基础服务 docker compose up -d postgres redis minio # 4. 初始化数据库 uv run alembic upgrade head uv run python scripts/init_database.py # 5. 校验 Skills uv run python scripts/validate_skills.py # 6. 启动 API uv run uvicorn enterprise_agent.main:app --reload # 7. 启动文档 Worker（示例） uv run python -m enterprise_agent.workers.document_tasks

11.3 环境变量

.env.example

APP_ENV=development APP_NAME=enterprise-agent DATABASE_URL=postgresql+asyncpg://user:pass@localhost:5432/agent REDIS_URL=redis://localhost:6379/0 OBJECT_STORAGE_ENDPOINT=http://localhost:9000 OBJECT_STORAGE_BUCKET=agent-artifacts LLM_PROVIDER=your_provider LLM_MODEL=your_model EMBEDDING_MODEL=your_embedding_model RERANK_MODEL=your_rerank_model LANGSMITH_TRACING=true LANGSMITH_API_KEY=*** LANGSMITH_PROJECT=enterprise-agent-dev GRAPH_MAX_STEPS=8 GRAPH_MAX_RETRIES=2 TOOL_DEFAULT_TIMEOUT_SECONDS=30 PYTHON_SANDBOX_URL=http://sandbox:8080 SKILL_ROOTS=./src/enterprise_agent/skill_packages SKILL_CACHE_TTL_SECONDS=300

11.4 开发顺序

1.  第一阶段：实现单知识库 RAG 闭环，包括上传、解析、切分、索引、检索、引用和多轮问答。

2.  第二阶段：加入 Supervisor、Planner、Executor、Reviewer 和 Summarizer，建立受控多 Agent 流程。

3.  第三阶段：加入 Skill Registry、首批 SKILL.md、Tool 权限交集和 Graph Skill。

4.  第四阶段：接入数据库、HTTP、搜索与 Python 沙箱，并为高风险操作加入 Interrupt。

5.  第五阶段：完善 LangSmith 数据集、离线评估、线上评估、监控告警和用户反馈闭环。

6.  第六阶段：压测、故障演练、权限审计、成本优化和生产发布。

12. 扩展开发指南

12.1 新增一个 Agent

1.  定义职责、输入、输出、允许的 Skill 和禁止事项，确认是否确实需要独立 Agent。

2.  创建结构化输出模型和 Prompt，禁止依赖自由文本解析关键字段。

3.  在 Agent Registry 注册模型、Tools、Middleware、超时和权限。

4.  根据复杂度决定作为普通节点还是独立 Subgraph。

5.  在 Supervisor 路由模型中增加目标类型，并补充正例、反例评估集。

6.  添加单元测试、路径集成测试、LangSmith 离线实验和成本基线。

12.2 新增一个 Skill

1.  创建独立目录和 SKILL.md，name 使用稳定的 kebab-case，description 写清激活边界。

2.  声明版本、状态、Agent、允许工具、所需权限、风险级别和超时。

3.  将大段背景资料放入 references，将确定性逻辑放入 scripts，将模板放入 assets。

4.  运行 manifest、路径、工具、权限和安全校验，禁止目录越界引用。

5.  为 Skill Selector 添加“应命中”和“不应命中”样例。

6.  为 Skill 输出定义 Schema 和验收标准，并记录 Skill 版本与内容 Hash。

7.  复杂 Skill 实现为 Subgraph，独立测试后再注册到主图。

12.3 新增一个 Tool

1.  从业务动作而不是底层通用能力命名，例如 get_order_status，而不是 request_url。

2.  使用 Pydantic 定义输入，字段说明应足够让模型正确选择和填参。

3.  返回统一 ToolResult；明确 retryable、错误码、工件和审计 metadata。

4.  配置 Agent 白名单、Skill 白名单、用户权限、风险等级、审批和超时。

5.  实现幂等、重试、熔断、限流和日志脱敏；敏感信息不进入 Trace。

6.  使用模拟服务完成单元测试，再使用测试环境完成集成测试。

12.4 新增知识库数据源

实现 Loader，将源数据转换为统一 Document 对象和标准 metadata。

定义同步游标、增量规则、删除传播、版本、权限和去重策略。

为特殊内容定义解析器，例如 Excel 表格、PPT 图文、扫描 PDF、代码仓库。

构建小规模黄金数据集，验证解析完整率、检索 Recall 和引用定位。

发布前运行权限穿透测试，确保无跨租户或跨部门文档泄露。

13. API 与数据模型建议

13.1 主要 API

| 方法 | 路径 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| POST | /v1/chat/stream | 发起对话并通过 SSE/WebSocket 流式返回事件 |
| POST | /v1/chat/invoke | 非流式执行，适合系统集成和测试 |
| GET | /v1/conversations/{id} | 读取会话及状态摘要 |
| POST | /v1/approvals/{id}/decision | 批准、拒绝或修改 Interrupt 请求 |
| POST | /v1/documents | 上传文档并创建入库任务 |
| GET | /v1/documents/{id} | 查询解析、索引和发布状态 |
| POST | /v1/knowledge-bases | 创建知识库 |
| POST | /v1/knowledge-bases/{id}/reindex | 重建或增量索引 |
| POST | /v1/feedback | 提交用户评分、纠错和引用反馈 |
| GET | /health/live¦ready | 存活和依赖就绪检查 |

13.2 流式事件模型

SSE 事件示例

event: node_started data: {"node":"rag_agent","run_id":"..."} event: tool_started data: {"tool":"knowledge_search","step_id":"step_2"} event: retrieval data: {"documents":[...],"count":6} event: token data: {"text":"根据制度文件..."} event: approval_required data: {"approval_id":"...","summary":"准备执行数据库更新"} event: completed data: {"answer":"...","citations":[...],"trace_id":"..."}

13.3 核心数据库表

| 表 | 关键字段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| tenants/users/roles | tenant_id、user_id、role、permissions | 租户、身份和权限 |
| conversations/messages | conversation_id、thread_id、role、content | 会话索引和消息展示 |
| executions/steps | run_id、step_id、agent、skill、status、latency | 执行轨迹和业务审计 |
| approvals | approval_id、payload、decision、operator | 人工审批 |
| knowledge_bases | id、tenant_id、name、status、version | 知识库管理 |
| documents/document_versions | document_id、version、hash、source_uri | 文档版本和生命周期 |
| chunks | chunk_id、document_id、content、metadata、embedding | 检索内容和向量 |
| skills/skill_versions（可选） | name、version、hash、status、owner | 动态 Skill 管理和发布 |
| feedback | run_id、score、category、comment | 用户反馈和评估数据 |
| audit_logs | actor、action、resource、result、timestamp | 安全和合规审计 |

14. LangSmith 可观测与评估

14.1 Trace 层级

建议 Trace 结构

graph_run ├── load_context ├── supervisor ├── skill_selector ├── planner ├── executor │ ├── rag_agent │ │ ├── query_rewrite │ │ ├── vector_search │ │ ├── keyword_search │ │ ├── reranker │ │ └── answer_generation │ ├── database_tool │ ├── http_tool │ └── python_sandbox ├── reviewer └── summarizer

14.2 Trace metadata

推荐 metadata

{ "environment": "staging", "tenant_id": "tenant-a", "user_id_hash": "...", "conversation_id": "...", "thread_id": "...", "task_type": "multi_step", "agent": "rag_agent", "skill_name": "document-question-answering", "skill_version": "1.0.0", "knowledge_base_ids": ["kb-1"], "model_profile": "balanced", "release": "2026.07.15.1" }

14.3 评估指标

| 层级 | 指标 |
| --- | --- |
| 路由/规划 | Agent Routing Accuracy、Plan Completeness、Dependency Correctness |
| Skills | Skill Selection Accuracy、Activation Recall、Completion Rate、Version Regression |
| RAG | Retrieval Recall@K、MRR/NDCG、Context Relevance、Groundedness、Citation Correctness |
| Tools | Tool Selection Accuracy、Argument Validity、Success Rate、Retry Rate、Side-effect Safety |
| 最终回答 | Task Completion、Factuality、Format、Helpfulness、Policy Compliance |
| 运行质量 | Latency、Token、Cost、Timeout、Loop Count、Error Rate、Approval Rate |

14.4 离线与在线评估流程

评估闭环

开发阶段： 黄金数据集 → 运行候选版本 → Code/LLM/Human Evaluators → 与基线对比 → 回归门禁 → 合并发布 生产阶段： 真实 Trace → 采样在线 Evaluator → Dashboard/Alert → 失败 Trace 入队人工标注 → 加入离线数据集 → 修复 → 重新实验 → 灰度发布

14.5 数据集分类

路由数据集：问题、正确 Agent、正确 Skill、是否规划、是否审批。

RAG 数据集：问题、相关文档/Chunk、参考答案、必须引用和不应引用内容。

工具数据集：用户意图、正确 Tool、参数、模拟响应和错误场景。

轨迹数据集：期望节点路径、最大调用次数、禁止路径和终止条件。

安全数据集：Prompt Injection、越权查询、敏感字段、任意 URL、危险 SQL 和恶意文件。

15. 测试策略

15.1 测试金字塔

| 测试层 | 测试对象 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试 | 节点、选择器、校验器、Splitter、Tool 适配器 | 快、无外部依赖、覆盖边界和错误 |
| 组件测试 | Retriever、Skill Executor、Agent 结构化输出 | 使用固定模型响应或 Mock |
| 集成测试 | PostgreSQL、Redis、向量库、API、Sandbox | Docker 环境，验证真实协议 |
| Graph 路径测试 | 条件边、循环、Interrupt、恢复和错误分支 | 断言节点路径和 State 变化 |
| 端到端测试 | 上传文档 → 提问 → 引用 → 审批 → 结果 | 少量关键业务链路 |
| 评估测试 | RAG、路由、Skill、事实和轨迹质量 | 统计指标和发布门禁 |
| 安全测试 | 越权、注入、SSRF、SQL、文件和数据泄露 | 红队样例和自动扫描 |

15.2 Graph 节点测试

节点测试示例

@pytest.mark.asyncio async def test_reviewer_retries_unsupported_claim(): state = make_state( draft_answer="制度明确允许无限期远程办公", citations=[], retry_count=0, max_retries=2, ) update = await reviewer(state) assert update["review"]["decision"] == "retry" assert update["review"]["issues"][0]["category"] == "unsupported_claim" assert update["retry_count"] == 1

15.3 必测异常场景

LLM 返回非 JSON、字段缺失、类型错误、空计划或循环依赖。

向量库超时、数据库连接失败、HTTP 429/500、搜索无结果、沙箱超时。

Retriever 返回跨租户文档、无效文档版本、重复 Chunk 或无页码内容。

Tool 调用成功但响应格式变化，或外部写操作超时后实际已成功。

用户在审批期间修改请求、拒绝审批或重复提交恢复命令。

Checkpoint 恢复后节点重复执行，验证幂等和审计是否正确。

模型或 Prompt 升级后路由、Skill 选择和引用质量回退。

16. 安全、权限与合规

16.1 威胁模型

| 风险 | 典型攻击 | 主要控制 |
| --- | --- | --- |
| Prompt Injection | 文档或网页要求忽略系统规则并调用危险工具 | 指令/数据分离、Tool 白名单、Reviewer、内容标记 |
| 越权检索 | 通过问题获取其他租户或部门文档 | ACL 前置过滤、数据库 RLS、权限测试 |
| SQL 注入/危险 SQL | 模型生成 DDL/DML 或绕过 LIMIT | AST 校验、只读账户、白名单、超时 |
| SSRF | HTTP Tool 请求内网地址或云元数据 | 无通用 URL Tool、域名/IP 白名单、网络隔离 |
| 代码执行 | Python 读取宿主机、联网或无限运行 | 容器沙箱、资源限制、无密钥、默认断网 |
| 数据泄露 | 密钥、PII、连接串进入 Trace 或回答 | 日志脱敏、Secret 管理、PII Middleware |
| 供应链风险 | 恶意依赖、Skill 脚本或解析器 | 锁版本、扫描、签名、发布审批、最小镜像 |
| 重复副作用 | 恢复/重试导致重复发送或更新 | 幂等键、事务、状态确认和审计 |

16.2 Prompt Injection 防护

将检索文档和网页内容明确标记为“不可信数据”，不得覆盖系统、Agent、Skill 和安全策略。

模型不能仅依据文档中的文字扩展工具权限；Tool 权限由服务端代码决定。

对要求读取密钥、系统 Prompt、内部路径、其他用户数据等内容直接拒绝或降级处理。

高风险场景让 Reviewer 检查工具调用理由、参数、数据范围和证据来源。

对新数据源和 Skill 执行红队评估，测试间接注入和多跳注入。

16.3 日志与隐私

使用结构化日志，默认不记录完整用户问题、完整文档片段、API Token 和数据库明文结果。

用户 ID 可 Hash；敏感 Trace 使用采样、脱敏、短保留或自托管策略。

对象存储工件使用租户隔离、短期签名 URL、服务端加密和生命周期规则。

明确数据保留、删除、导出、审计和模型供应商数据处理策略。

17. 部署、运维与成本控制

17.1 服务拆分

| 服务 | 建议职责 |
| --- | --- |
| api | 认证、会话 API、流式输出、审批接口、轻量 Graph 调用 |
| worker-ingestion | 文档解析、OCR、切分、Embedding、索引和增量同步 |
| worker-evaluation | 离线实验、批量在线评估、失败 Trace 处理 |
| sandbox | 隔离 Python 执行和文件生成 |
| postgres | 业务、Checkpoint、Store、文档、向量和审计；按规模拆分 |
| redis | 缓存、限流、锁和任务状态 |
| object-storage | 文档和工件 |

17.2 发布策略

1.  依赖、模型、Prompt、Skill、Retriever 和索引配置均生成独立版本标识。

2.  在 staging 运行黄金数据集和安全回归，指标达到门槛后再灰度。

3.  灰度期间按 release 标签对比质量、延迟、成本和错误率。

4.  出现回退时能够同时回滚代码、Prompt/Skill 版本和模型配置。

5.  索引结构重大变更使用双写/双索引，验证后切换别名，避免停机重建。

17.3 监控与告警

| 类别 | 关键指标 |
| --- | --- |
| 系统 | CPU、内存、连接池、队列长度、错误率、P95/P99 延迟 |
| 模型 | 调用成功率、429、超时、Token、成本、Fallback 比例 |
| Graph | 节点耗时、循环次数、最大步骤、Interrupt 等待时长 |
| RAG | 检索空结果率、Rerank 延迟、引用缺失率、索引新鲜度 |
| Tools | 调用成功率、重试、熔断、幂等冲突和外部依赖 SLA |
| 质量 | 在线 evaluator 分数、用户差评、Reviewer 拒绝率 |
| 安全 | 越权拒绝、危险 Tool 阻断、敏感信息检测和异常下载 |

17.4 成本优化

简单路由和校验使用更小模型，复杂规划和综合使用更强模型；通过模型配置档而不是散落代码选择。

缓存 Embedding、文档解析、查询改写和确定性 Tool 结果，但缓存键必须包含租户、权限和版本。

限制候选 Skill、Tool 描述、检索上下文和历史消息长度，避免上下文膨胀。

并行执行只用于真正独立步骤；并行并不总是更快，可能放大限流和成本。

在线评估采用采样和过滤，失败或高风险请求提高采样率。

18. 开发规范与常见问题

18.1 代码规范

启用 Ruff、Mypy/Pyright、Pytest；所有公共函数和结构模型具有类型标注。

异步调用链保持一致，避免在 async 节点中直接运行阻塞数据库、文件解析或 HTTP 代码。

配置通过 pydantic-settings 集中管理；模块导入时不创建外部连接或读取不必要 Secret。

Prompt、Skill、SQL 模板和策略文件纳入 Git 评审，不在生产环境手工修改而无版本记录。

错误使用稳定 code 分类，用户消息与内部诊断分离。

18.2 常见反模式

| 反模式 | 后果 | 修正 |
| --- | --- | --- |
| 一个 Agent 绑定全部 Tools | 选择混乱、越权面扩大、难测试 | 专用 Agent + Skill + Tool 白名单 |
| 所有内容塞入 messages | Checkpoint 和上下文膨胀 | 结构化 State + artifact_id |
| 用自然语言解析计划 | 格式漂移、边界难验证 | Pydantic 结构化输出 |
| 只使用向量检索 | 编号和精确条款召回差 | Hybrid Search + Reranker |
| 检索后再做权限过滤 | 可能向模型泄露无权内容 | ACL 在查询层前置执行 |
| 无限 Reviewer 返工 | 死循环、成本不可控 | 有限 retry + 明确终止状态 |
| 任意 URL HTTP Tool | SSRF 和数据外传 | 业务 API 封装 + 网络白名单 |
| 主进程执行模型代码 | 远程代码执行和资源耗尽 | 独立沙箱 |
| 升级依赖不跑评估 | 路由和输出静默回退 | 锁版本 + 离线回归 + 灰度 |

18.3 典型故障排查

| 现象 | 优先检查 |
| --- | --- |
| Agent 总选错 Skill | Skill description 是否重叠、候选是否过多、选择数据集是否覆盖反例 |
| 回答有引用但不支持结论 | citation builder、Reviewer rubric、Chunk 边界和 Reranker |
| 长对话越来越慢 | Checkpoint 增长、消息压缩、Tool 大结果、历史引用是否未裁剪 |
| 恢复后重复发送/更新 | Interrupt 前副作用、幂等键、事务状态和重试策略 |
| 数据库查询慢或返回过多 | SQL LIMIT、索引、Schema 摘要、查询超时和结果工件化 |
| LangSmith Trace 泄露敏感信息 | 回调输入、metadata、Tool 返回、日志脱敏和采样策略 |
| 文档更新后仍引用旧内容 | 版本过滤、删除传播、索引别名、缓存键和有效期 |

19. 实施路线与验收清单

19.1 分阶段实施

| 阶段 | 范围 | 验收重点 |
| --- | --- | --- |
| MVP | 单知识库 RAG、多轮、引用、基础 Trace | 正确检索、权限隔离、可复现回答 |
| 多 Agent | Supervisor/Planner/Executor/Reviewer/Summary | 结构化计划、有限循环、错误分支 |
| Skills | Skill Registry、首批 Skills、选择与版本 | 激活准确率、按需加载、Tool 权限交集 |
| Tools | 数据库、HTTP、搜索、Python Sandbox | 最小权限、超时、审计、幂等和审批 |
| 质量工程 | 离线/在线评估、反馈、Dashboard | 回归门禁、告警、失败闭环 |
| 生产强化 | 高可用、压测、灾备、安全和成本 | SLO、故障恢复、渗透和容量基线 |

19.2 上线前架构清单

□ 所有 LLM 决策输出均有 Schema 校验和错误处理。

□ Graph 设置最大步骤、最大重试、总超时和明确终止路径。

□ 生产使用持久化 Checkpointer，thread_id 和保留策略已验证。

□ 知识库 ACL 在检索阶段生效，跨租户测试通过。

□ 数据库默认只读；写操作、API 变更和发送行为有审批与幂等。

□ HTTP 不支持任意 URL；Python 运行在独立沙箱且默认断网。

□ Skill、Prompt、模型、索引和代码均可追踪到版本。

□ LangSmith Trace 已脱敏，dev/staging/prod Project 分离。

□ 黄金数据集、安全数据集和失败 Trace 回归已运行。

□ 日志、指标、告警、备份、恢复和回滚流程已演练。

19.3 Definition of Done

功能：目标用例可完成，边界场景有明确失败或降级结果。

质量：离线评估不低于基线，关键安全指标必须全部通过。

可观测：Trace 能定位 Agent、Skill、Tool、文档引用和版本。

性能：达到约定 P95、并发、超时和成本指标。

安全：通过权限、注入、SQL、SSRF、沙箱和敏感数据测试。

运维：具备部署、回滚、告警、备份和故障处理文档。

20. 官方参考资料

以下链接为本文档架构原则的主要官方依据。实施时应以当前官方文档和锁定依赖版本为准。

[1] LangGraph Overview：https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/overview

[2] LangGraph Application Structure：https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/application-structure

[3] LangGraph Persistence：https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/persistence

[4] LangGraph Subgraphs：https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/use-subgraphs

[5] LangGraph Interrupts：https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/interrupts

[6] LangGraph Testing：https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/test

[7] LangChain Retrieval：https://docs.langchain.com/oss/python/langchain/retrieval

[8] LangChain Tools：https://docs.langchain.com/oss/python/langchain/tools

[9] LangChain Middleware：https://docs.langchain.com/oss/python/langchain/middleware/overview

[10] Deep Agents Skills：https://docs.langchain.com/oss/python/deepagents/skills

[11] LangSmith Observability：https://docs.langchain.com/langsmith/observability

[12] LangSmith Evaluation：https://docs.langchain.com/langsmith/evaluation

附录 A. Agent—Skill—Tool 映射

| Agent | Skills | 允许 Tools（示例） |
| --- | --- | --- |
| Supervisor | intent-routing、risk-classification | 无业务写 Tool；仅上下文和策略查询 |
| Planner | task-planning、dependency-analysis | 无外部副作用 Tool |
| RAG Agent | document-question-answering、document-comparison | rewrite_query、knowledge_search、rerank_documents、build_citations |
| Database Agent | database-analysis | inspect_schema、execute_readonly_query |
| HTTP Agent | external-api-query | get_customer、get_order_status、create_ticket(需审批) |
| Search Agent | web-research、source-verification | web_search、read_page、rank_sources |
| Python Agent | python-data-analysis | inspect_artifact、execute_sandboxed_python |
| Reviewer | result-review、citation-review | 只读验证 Tool，不执行业务写操作 |
| Summarizer | final-summary | 无新事实检索，仅读取已审核工件 |

附录 B. 发布记录建议

release-manifest.yaml

release_id: 2026.07.15.1 code_commit: <git_sha> python_lock_hash: <sha256> models: router: <provider/model/version> reasoning: <provider/model/version> embedding: <provider/model/version> prompts: supervisor: 1.2.0 reviewer: 1.1.0 skills: document-question-answering: 1.0.0 database-analysis: 1.0.0 retrieval: splitter: semantic-v2 vector_top_k: 20 rerank_top_n: 6 index_version: kb-index-2026-07-15 baseline_experiment: <langsmith_experiment_id>

附录 C. 最小 MVP 范围

为避免首期范围过大，建议 MVP 只实现以下闭环：

FastAPI 对话接口与 SSE 流式输出。

一个 PostgreSQL/pgvector 知识库，支持 PDF/DOCX/Markdown 入库。

RAG Agent：问题改写、混合检索、Rerank、引用回答。

LangGraph State、PostgreSQL Checkpointer 和基本错误处理。

三个 Skills：document-question-answering、result-review、final-summary。

两个 Tools：knowledge_search、rerank_documents。

LangSmith Trace 与一套 30～100 条黄金评估数据。

基础租户/知识库权限和引用定位。

范围控制｜MVP 暂缓项：数据库写操作、任意复杂 API 自动化、开放网络 Python、动态 Skill 平台和大规模多 Agent 并行，建议在基础 RAG 质量和安全边界稳定后逐步加入。